Valle de San José, 9 de octubre de 2025

Señor

SERGIO RODOLFO SILVA BERMUDEZ

Representante Legal (S) – Gerente General (E)

COOPVALLE

Asunto: Informe de Puesta en Producción del Proyecto de Bre-b en Coopvalle

Proyecto: Bre-b
Fecha de Puesta en Producción: 10/10/2025
Responsable: Área de Sistemas Coopvalle

- Objetivo del Informe

Este informe tiene como finalidad documentar las actividades realizadas para la correcta puesta en producción del proyecto Bre-b en Coopvalle, garantizando su funcionamiento en el entorno productivo y la disponibilidad para los usuarios finales.

- Actividades Realizadas

  - Solicitud de Apertura de Cuenta CAD

- Se realizo respectivo proceso ante el Banco Cooperativo Coopcentral la respectiva solicitud de apertura de cuenta corriente para disponer los dineros correspondientes de Bre-b, el cual fue creada con éxito.

  - Inicio de registro y creación de llaves de Coopvalle

- Se realizo procesos de pruebas y verificaciones en bases de datos las creaciones, modificaciones, cancelaciones de llaves correspondientes de Bre-b para Coopvalle, las cuales las respectivas pruebas fueron exitosas.

  - Coopvalle es visible para el Banco de la republica

- Coopvalle fue certificada para el Banco la republica la operación de Bre-b como entidad visible en el DICE.

  - Solicitud de usuarios para el GTA INTERNET

- Se realizo la respectiva solicitud al Banco Cooperativo Coopcentral y al Banco de la Republica para la creación de los usuarios con permisos para acceder al software respectivo para descargar los archivos correspondientes para la conciliación de las cuentas.

  - Solicitud de exención del 4x1000 de la cuenta CAD

- Se realizo la respectiva solicitud al Banco Cooperativo Coopcentral la exención del 4x1000 de la cuenta CAD destina para Bre-b.

  - Gestión de parámetros de liquidez para la cuenta CAD

- Se realizo debida gestión para la asignación de parámetros de liquidez, numero de retanqueos, porcentaje de alerta de la cuenta y demás procesos adicionales a la cuenta CAD.

  - Asistencia a reuniones técnicas con el equipo de tecnología de Visionamos

- Se asistió a varias reuniones técnicas con el equipo de tecnología de Visionamos y el equipo de sistemas de Coopvalle con el fin de revisar y adaptar nuevos desarrollos requeridos para el core ASSIP para asegurar una correcta funcionalidad.

  - Asistencia a capacitaciones de visionamos sobre temas de Bre-b

- Se asistió constantemente a capacitaciones dadas por Visionamos para tratar temas correspondientes de Bre-b.

  - Nuevos desarrollos al core de Coopvalle

- Se realizaron los respectivos desarrollos en el core ASSIP y en bases de datos correspondientes para el correcto funcionamiento de Bre-b.

  - Activación de botón de enviar por Bre-b en la APP.

- Una vez finalizado los desarrollos correspondientes, se procede a activar el botón de enviar por Bre-b en la App móvil.

  - Pruebas marcha blanca de Bre-b

- El área de sistemas una vez finalizadas todas las actividades mencionadas anteriormente, procede a iniciar etapa de pruebas donde se realizaron envíos y recepciones de dinero a otros nodos tales como, Nequi, Bancolombia, Banco de Bogota, a través de las llaves de algunos funcionarios de Coopvalle, a continuación, se relacionan pruebas respectivas:

- Se envió dinero a través de la llave de Coopvalle a una llave de Nequi el cual resulto con éxito.

- Se envió dinero a través de la llave de Coopvalle a una llave de Bancolombia el cual resulto con éxito.

- Se envió dinero a través de la llave de Coopvalle a una llave de Banco de Bogotá el cual resulto con éxito.

- Se recibió dinero a través de una llave de Nequi a una llave de Coopvalle el cual resulto con éxito.

- Se recibió dinero a través de una llave de Bancolombia a una llave de Coopvalle el cual resulto con éxito.

- Se recibió dinero a través de una llave de Banco de Bogotá a una llave de Coopvalle el cual resulto con éxito.

- Salida a producción de Bre-b para Coopvalle

- Una vez finalizado con éxito todos los procesos mencionados anteriormente Coopvalle queda certificada ante Visionamos para salida a producción el día 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.

- Conclusiones

La puesta en producción del proyecto se realizó de manera exitosa, cumpliendo con los estándares técnicos y operativos establecidos. La coordinación entre los equipos involucrados fue clave para mitigar riesgos y resolver los incidentes presentados de forma oportuna. Bre-b se encuentra funcionando de manera exitosa y disponible para los usuarios finales, marcando el inicio de una nueva etapa de operación.

Cordialmente;

YEISON FERLEY GARCIA BERNAL			    CARLOS AUGUSTO GONZALEZ PEREZ

Administrador de Sistemas				    Desarrollador core Assip